ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Կոշտ կենցաղային և այլ տեսակի թափոնների հավաքման և տեղափոխման ծառայություններ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ԵՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ

Կատարողից պահանջվում է իրականացնել Ակադեմիական քաղաքի տարածքի արևելյան մասում գտնվող Երկրորդ փուլի մաքրման ենթակա հատվածից (կցված է քարտեզ՝ Արդիր 1) կոշտ կենցաղային և այլ տեսակի թափոնների հավաքում և տեղափոխում։ Թափոնները տարիների ընթացքում կուտակվել են անկանոն կերպով՝ ընդհանուր ծավալով շուրջ 17,000 խմ։

1. Պայմանագրային պարտավորություններ

ա) Կատարողը մինչեւ 15 շաբաթվա ընթացքում պարտավոր է՝

- զննել տարածքը՝ համաձայն կից քարտեզների,

- հայտնաբերել աղբի և այլ տեսակի թափոնների կուտակումները,

- իրականացնել հավաքում,

- տեղադրել հսկիչ կետ,

- էլեկտրական հոսանքի ապահովում (ըստ անհրաժեշտության)

- ապահովել տարածքի տեսահսկման սարքերի տեղադրումը (ըստ անհրաժեշտության),

- համաձայնեցնել աղբի տեղակայման վայրը Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի և/կամ ՏԿԵ նախարարության հետ,

- հավաքած աղբը տեղափոխել և տեղադրել համապատասխան աղբավայրում կամ թափոնատեղում։

- Աղբահավաք տարածքից, աղբի, ինչպես նաև այլ տեսակի թափոնների հավաքման ծառայությունների մատուցումից հետո, 2 օրվա ընթացքում Կատարողը պետք է Պատվիրատուի պաշտոնատար անձին ներկայացնի հավաքած և տեղափոխված աղբի ծավալի և օգտագործված ռեսուրսների մասին հաշվետվություն (ըստ խ․մ․-ի), ստորագրված կատարողական ակտ, որը կհաստատի տվյալ ծավալի ծառայություն մատուցված լինելու հանգամանքը:

2. Տեխնիկա, անձնակազմ և թույլտվություններ

Կատարողը պարտավոր է ապահովել․

- Աշխատանքների համար անհրաժեշտ և համապատասխան տեխնիկա,

- Փորձառու և բավարար թվով անձնակազմ,

- Գործունեության համար անհրաժեշտ լիցենզիաներ և թույլատվություններ (անհրաժեշտության դեպքում)։

3. Ծառայության արժեք

Ծառայության արժեքը պետք է ներառի բոլոր ուղեկցող ծախսերը, այդ թվում․

- Աղբավայրում կամ թափոնատեղում տեղադրման վճարումները,

- Տեղական կամ համայնքային տուրքերն ու վճարումները,

- Այլ բնույթի ծախսեր։

4. Այլ պահանջներ

- Աշխատանքների իրականացման բարձր որակ և անվտանգության նորմերի պահպանում,

- Հանդերձավորված և համապատասխան պաշտպանիչ միջոցներով ապահովված անձնակազմ,

- Վստահելի և փորձված արտադրողների (օր.՝ Caterpillar (CAT), Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Volvo CE, Liebherr, JCB, Hyundai CE, Develon, CASE) շինարարական տեխնիկայի կիրառություն՝

  - 24–36 տոննա տրակտորային էքսկավատոր,

  - Ինքնաթափ բեռնատարներ՝ 20–30 խմ տարողությամբ,

  - Բուլդոզեր՝ D6 չափի կամ համարժեք,

- Աշխատանքների կատարման վերաբերյալ լուսանկարային մանրամասն հաշվետվություն։

5. Ծառայության արժեքի հաշվարկ

Ծառայության ընդհանուր արժեքը կազմում է 102,000,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ հարկեըը)՝

- Մեկ խմ աղբի համար միավոր արժեքը՝ 6,000 դրամ,

- Ընդհանուր ծավալը՝ 17,000 խմ,

- Ընդհանուր գումար՝ 17,000 × 6,000 = 102,000,000 ՀՀ դրամ։

Վճարումը կիրականացվի երկու փուլով՝ առաջին փուլի համար ընդհանուր ծավալի 50%-ի իրականացումից հետո՝ ըստ կատարողական ակտի, երկրորդ փուլի համար ընդհանուր ծավալի մնացած 50% իրականացումից հետո՝ ըստ կատարողական ակտի։

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողը կարող է նախքան մրցույթին հայտ ներկայացնելը մրցույթի փաթեթում ներկայացված տարածքում սեփական ուժերով կատարել ըստ տեխնիկական բնութագրի իրեն անհրաժեշտ բոլոր ուսումնասիրությունները կատարվող աշխատանքի ծավալի և բնույթի վերաբերյալ։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.1

տեխնիկական բնութագրի

ՏԱՐԱԾՔԻ ՔԱՐՏԵԶ